# CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE

Conception d’une application de gestion des stocks et des ventes

Approche de réalisation : Agile Scrum

## 1. Présentation du projet

L’entreprise Sogistique SAS souhaite remplacer une partie de sa gestion manuelle par une application informatique. Le suivi sur papier peut entraîner des erreurs, des pertes d’informations et des retards.

Objectif : faciliter l’enregistrement des produits, le suivi des stocks, les ventes et la consultation des rapports.

## 2. Utilisateurs concernés

Administrateur : gère les comptes et les droits d’accès.

Gestionnaire de stock : suit les produits, les entrées et les sorties.

Commercial : enregistre les clients et les ventes.

Responsable : consulte les statistiques et les rapports.

## 3. Besoins fonctionnels (Product Backlog initial)

Le Product Backlog est la liste des fonctionnalités à développer. Le Product Owner fixe les priorités et peut faire évoluer cette liste.

| Code | Fonctionnalité | Résultat attendu / priorité |
| --- | --- | --- |
| F001 | Gestion des utilisateurs | Connexion, comptes et rôles / Haute |
| F002 | Gestion des stocks | Produits, quantités, alertes / Haute |
| F003 | Gestion des ventes | Ventes, factures, mise à jour du stock / Haute |
| F004 | Gestion des fournisseurs | Fournisseurs et approvisionnements / Moyenne |
| F005 | Rapports et statistiques | Ventes, stocks et produits populaires / Moyenne |

Exemple de User Story :

« En tant que gestionnaire, je veux recevoir une alerte lorsqu’un produit atteint son seuil minimal afin de pouvoir le réapprovisionner. »

## 4. Besoins non fonctionnels

Sécurité : chaque utilisateur accède uniquement aux fonctions autorisées.

Fiabilité : les ventes et les quantités sont calculées correctement.

Simplicité : les écrans sont faciles à comprendre.

Performance : les opérations courantes doivent répondre rapidement.

Sauvegarde : les données peuvent être sauvegardées et restaurées.

## 5. Exigences techniques

L’architecture utilisée pour la partie backend est Java et le frontend est Angular, communiquant via une API.

JWT : le jeton utilisé pour gérer l’authentification.

La base de données relationnelle avec les user stories du projet.

Utilisation de Git et GitFlow pour gérer les branches main, develop/feature.

Utilisation de Readme pour montrer comment installer et lancer le logiciel.

Faire le test de l’application avant de l’utiliser.

Génération du document PDF.

## 6. Organisation avec la méthode Agile Scrum

Scrum permet de construire l’application progressivement, en livrant une version utilisable à la fin de chaque sprint.

Product Owner : Mohamed Diallo

Scrum Master : Hatouma Konta

Développeurs : tout le menbre de groupe.

## 7. Déroulement des sprints (8 semaines prévisionnelles)

| Sprint | Durée | Travaux et résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 semaines | Analyse, maquettes, base de données et connexion. |
| 2 | 2 semaines | Gestion des produits et des stocks. |
| 3 | 2 semaines | Ventes, factures et fournisseurs. |
| 4 | 2 semaines | Rapports, tests finaux et mise en service. |

Chaque sprint commence par une planification et se termine par une démonstration des fonctionnalités réalisées.

### Les trois jalons obligatoires

S04 – Jalon 1 : dossier de conception, user stories, backlog, diagramme de cas d’utilisation, MCD et MLD.

S08 – Jalon 2 : version Alpha et revue de code, RBAC et la gestion des stocks, le rapport sur la qualité du code.

S11-12 – Jalon 3 : livrable final et déploiement, permettre l’application complète avec les quatre modules, le code source, Docker et la documentation et la soutenance.

## 8. Réunions et suivi Scrum

Sprint Planning : choisir les tâches du sprint et définir son objectif.

Daily Scrum : réunion quotidienne de 15 minutes pour ajuster le travail.

Sprint Review : présenter le résultat au responsable et recueillir ses avis.

Sprint Retrospective : identifier ce qui a bien fonctionné et ce qu’il faut améliorer.

Les tâches sont suivies dans un tableau simple :

À faire → En cours → Terminé.

## 9. Tests et critères d’acceptation

Une fonctionnalité est considérée comme terminée lorsqu’elle fonctionne, a été testée et est validée par le Product Owner.

Un utilisateur autorisé peut se connecter ; un utilisateur non autorisé est refusé.

Une vente validée diminue automatiquement la quantité en stock.

Une vente est bloquée si le stock est insuffisant.

Une facture présente les produits, les quantités et le montant total.

Les rapports affichent les informations enregistrées correctement.

## 10. Amélioration continue

À la fin de chaque sprint, l’équipe recueille les remarques des utilisateurs, corrige les erreurs prioritaires et améliore les écrans trop compliqués.

Les nouvelles demandes sont ajoutées au Product Backlog puis classées par priorité.

Exemple : si le responsable trouve la recherche des produits trop lente, l’équipe peut améliorer le filtre dans le sprint suivant.

## 11. Budget, identité graphique et livrables

Budget :

Il prend en compte le matériel, la connexion, le développement et la maintenance. Le montant exact reste à valider.

Identité graphique :

Logo professionnel, couleurs harmonieuses, police lisible et interface claire.

Livrables :

Application fonctionnelle, code source, base de données, guide utilisateur, manuel de déploiement et rapport de tests.

## La soutenance orale

La soutenance dure 30 minutes.

| Durée | Activité |
| --- | --- |
| 10 minutes | Présentation du projet et des choix techniques. |
| 10 minutes | Démonstration de l’application. |
| 10 minutes | Questions du jury. |

## 12. Conclusion

Grâce à la méthode Agile Scrum, l’entreprise pourra suivre les progrès du projet et proposer des améliorations à chaque sprint.

L’application devra simplifier la gestion quotidienne des stocks et des ventes tout en réduisant les erreurs.